2024年水利项目支出绩效评价报告

2024年水务局及其下属独立核算单位共涉及项目47个，本次选取其中的9个项目进行绩效评价，现将评价结果汇总如下：

- 抗旱防汛工作经费

（一）基本情况

1、项目概况

张家川县水务局2023年县级预算项目1项，为防汛抗旱工作经费，由水旱灾害防御股实施，水旱灾害防御股常设在张家川县水务局，贯彻执行国家、省市相关法律法规的执行，承担本县负责防治水旱灾害。

2、项目年度预算绩效目标

# 日常办公、山洪灾害监测预警、水库防洪调度、防汛抗旱物资储备、相关预案修定、群测群防体系完善、旱情监测、相关预案修定、防汛抗旱设备维护。

（二）绩效评价工作开展情况

# 1、项目资金安排落实情况。

# 根据年度财政预算安排防汛抗旱经费20万元，实际到位资金20万元，资金下拨到水务局账户。

# 2、项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况。

# 截止2023年12月，共计支出20万元。

# 3、项目资金管理情况。

# 项目资金的管理情况较好，制定了《水务局财务管理办法》、《水务局预算管理办法》等管理规定，并严格执行；按时间和项目实施进程分次、分批拨付；项目资金的使用、监管，通过局会计财务代管进行，保证足额、规范地使用。

- 4、项目绩效目标

# 综合评价指标量化考评98分，达到优秀水平。

5、项目实施计划

一是防汛储备物资根据防汛储备物资管理有关规定和物资储备情况，制定物资采购方案，编制采购计划；二是汛期（4月1日—9月30日）科学研判雨水汛情，部署防范措施。三是重抓县区内主要河流的防汛工作，密切关注汛情，及时下达防汛指令，督促各地落实防范措施。四是提前做好山洪灾害预警设备的维护和维修工作，备齐备件、备品，确保随时能用；汛期按规定安排专人24小时值班，确保防汛值班电话、传真等通讯工具畅通；四是对于防汛抢险工作，强化各级各部门责任，确保防汛工作扎实到位。五是水库规范化管理，抗旱物资储备，水情监测等。

（三）综合评价情况及评价结论

# 水务局成立由局主要负责人、分管领导、分管财务领导、局会计、防办主任等工作的负责人及具体经办人组成单位评价组 ，采用单位绩效自评的评价方式，对项目绩效目标及实施计划完成情况进行了综合评价，基本达到预期目标，保证安全度汛；遇中等程度干旱，生活、生产、生态用水不受大的影响，发生严重干旱时，生活用水有保障，工农业生产损失降到最低。综合评价指标量化考评98分，达到优秀水平。

（四）绩效评价指标分析

项目的经济性分析，项目确定由财政预算安排，水务局本着节约的原则，通过预算进行控制，情况较好，保证项目具体实施。

项目的效率性分析，防办主要是通过制定项目实施计划，按时间及项目实施进度申请资金支付；水务局进行日常的监督、检查、验收，确保项目实施按时、按质量要求完成，并及时支付资金。

项目的有效性分析，项目实施完成，基本上能保证项目预期目标，保证防汛安全。

项目的可持续性分析，本项目属于年度常规性项目，随着时间推移，设备老化，天气异常变化，自然环境影响对项目实施要求越来越高，项目实施成本越来越大，项目资金量越来越多，管理措施要求越来越高。

（五）只要经验及做法、存在的问题及原因分析

# 主要做法是根据财政预算及防汛、备汛的实际需要来确定具体的实施项目和标准，具体分管部门负责项目计划的监督、检查、验收，财务部门负责项目资金按计划、进度的申报、拨付、监管。

# 存在的问题主要是项目资金预算总体规模太小，无法达到部门标准的要求。我们将积极争取财政的支持，进一步加强和完善项目管理，努力控制成本，确保项目的正常实施和预期目标的完成。

二、张家川县马鹿镇金川村防洪堤工程

（一）项目基本情况

1、项目概况

张家川县马鹿镇金川村防洪堤工程位于关山沟为马鹿河左岸一级支流，沟道全长7.2km，流域面积8.3km²，比降为35.2‰，源地海拔高程2230m，天然落差364m，沟道沿线植被较差。张家川县马鹿镇金川村防洪堤工程主要建设内容为：河道治理长度1327m,新修堤防2651m（左岸1324m,右1327m），新修段堤防断面采用斜坡式C20细粒砼砌石断面，边坡为1：0.4，顶厚0.4m，底厚0.6m,均厚0.5m，堤顶采用M10砂浆抹面，并设有0.8m高的堤脚，堤脚长为0.8m，沿堤构筑物（排水管）2处，巡堤踏步2处，河道疏浚768.33m3。该工程防洪标准按10年一遇洪水设防，工程级别为5级。

张家川县马鹿镇金川村防洪堤工程于2024年3月26日经张家川县水务局张水发〔2024〕16号文件《张家川县水务局关于对张家川县马鹿镇金川村防洪堤工程初步设计报告的批复》批准，批复审定工程概算总投资302万元，其中：建筑工程265.25万元；施工临时工程16.32万元；独立费用20.43万元。资金来源为省级水利发展资金。

2、绩效目标情况。

落实好地方建设有关制度，严格执行项目建设及资金管理等方面的规章制度，确保工程顺利完成，实现了工程目标任务。

3、项目预算执行情况。

2023年12月28日由甘肃省财政厅以甘财农﹝2023﹞179号提前下达2024年省级水利发展资金300万元，2024年3月26日由张家川县水务局以张水发〔2024〕16号文对工程进行了批复，批复审定总投资302万元。工程于2024年5月4日开工建设，计划完工时间为2024年11月10日工程全面完工。张家川县马鹿镇金川村防洪堤工程实际到位300万元，工程决算完成300万元元，其中：建安投资280.48万元，待摊投资19.52万元，支付率97%。

（二）项目绩效评价开展工作

1、项目评价的目的、对象和范围。

落实好地方建设有关制度，严格执行项目建设及资金管理等方面的规章制度，确保工程顺利完成，实现了工程目标任务。截至目前张张家川县马鹿镇金川村防洪堤工程已按照批复内容基本完成了建设内容，资金已支付291.48万元，未支付的8.21万元为质保金，支付率达到97%。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（1）绩效评价本着客观性原则、以客观的标准和量化数据为依据，避免造成偏见；

（2）公正性原则；

（3）科学性原则，绩效评价应基于科学的方法合理论，充分考虑环境，特点和因素等；

（4）绩效目标原则基于明确的业务目标和计划，是项目实现最终目标。

3、绩效评价的过程

在工程实施过程中，我县水利工程建设服务中心能够统筹协调各类事宜，监理单位从进度控制、费用控制、质量控制着手，对项目进行全方位监控，实施单位能够按照合同要求，按期，保质、保量、完成项目建设任务。在项目实施过程中，我们严格按照项目批复方案执行，切实做到成本控制。在项目建设中我们严格按照水利工程建设“四制”要求，对建设过程全方位监控。从社会效益和经济效益上来看，工程建成可保障居民社会生活平稳，提高项目区居民的健康水平，提高生活质量，改善生活环境，以及全面建设小康社会具有重要意义。其次，项目实施后保护了广大人民群众的耕地行和洪安全，促进了当地社会经济的发展。

（三）综合评价情况及评价结论存在的问题及建议

1、综合评价结论

对照绩效评价指标中的数量指标，效益指标等进行了自评，自评打的了满分，而这次评价中，打了97分。综合评价结果该项目评价优秀。

2、存在的问题

目前工程已全面完工，正在审计，尚未验收，下一步积极与审计局配合，争取早日完成审计和验收工作。

3、改进建议

针对存在的问题及收入支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（1）尽快完成项目的审计验收工作。

（2）加强项目的后期运行管理工作。

三、张家川县马鹿镇花园村三组生态河堤建设项目

（一）项目基本情况

1、项目概况

（1）项目名称:张家川县马鹿镇花园村三组生态河堤建设项目

（2）项目主要建设内容:新建驳岸120m，卵石路75m，路缘石100m。驳岸基础素土夯实，100mm厚碎石垫层，150mm厚C25混凝土，上面散置300-400mm 溪滩石;驳岸墙身120mm厚M7.5水泥砂浆砌砖墙;驳岸压顶基础素土夯实，100mm厚碎石垫层，150mm厚C25 混凝土，30mm 厚1:2水泥砂浆，60mm厚花岗岩面层;卵石路面基础素土夯实，200mm厚3:7灰土夯实，150mm厚C20混凝土，30mm厚1:2:4细石混凝土嵌卵石。

（3）项目资金安排落实、投入情况

根据《中共张家川县委农村工作领导小组办公室关于下达张家川县 2024年天津市东西部协作财政援助资金项目计划的通知》文件，安排张家川县马鹿镇花园村三组生态河堤建设项目资金15万元,资金已全部到位。

- 2、绩效目标情况。

按计划在马鹿镇花园村新建驳岸120m，卵石路75m，路缘石100m。驳岸基础素土夯实，100mm厚碎石垫层，150mm厚C25混凝土，上面散置300-400mm 溪滩石;驳岸墙身120mm厚M7.5水泥砂浆砌砖墙;驳岸压顶基础素土夯实，100mm厚碎石垫层，150mm厚C25 混凝土，30mm 厚1:2水泥砂浆，60mm厚花岗岩面层;卵石路面基础素土夯实，200mm厚3:7灰土夯实，150mm厚C20混凝土，30mm厚1:2:4细石混凝土嵌卵石。有效改善项目村基础设施条件，为促进当地旅游业发展打下坚实基础。

- 3、项目预算执行情况。

- （1）工程完成情况。截止11月底，已经完成新建驳岸120m，卵石路75m，路缘石100m。驳岸基础素土夯实，100mm厚碎石垫层，150mm厚C25混凝土，上面散置300-400mm 溪滩石;驳岸墙身120mm厚M7.5水泥砂浆砌砖墙;驳岸压顶基础素土夯实，100mm厚碎石垫层，150mm厚C25 混凝土，30mm 厚1:2水泥砂浆，60mm厚花岗岩面层;卵石路面基础素土夯实，200mm厚3:7灰土夯实，150mm厚C20混凝土，30mm厚1:2:4细石混凝土嵌卵石等。

- （2）项目资金支付情况。该项目共到位资金15万元，截止2024年11月底，共支付项目资金的97%。张家川县马鹿镇花园村三组生态河堤建设项目实际产出基本上达到设定的绩效指标和绩效目标效果。

- （二）项目绩效评价开展工作

- 1、项目评价的目的、对象和范围。

落实好地方建设有关制度，严格执行项目建设及资金管理等方面的规章制度，确保工程顺利完成，实现了工程目标任务。张家川县清水河庄河段堤防水毁修复项目截至目前已按照批复内容基本完成了建设内容，资金已支付12.05，未支付的0.37万元为质保金，支付率达到97%。

- 2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- （1）绩效评价本着客观性原则、以客观的标准和量化数据为依据，避免造成偏见；

- （2）公正性原则；

- （3）科学性原则，绩效评价应基于科学的方法合理论，充分考虑环境，特点和因素等；

- （4）绩效目标原则基于明确的业务目标和计划，是项目实现最终目标。

3、绩效评价的过程

在工程实施过程中，我县水利工程建设服务中心能够统筹协调各类事宜，监理单位从进度控制、费用控制、质量控制着手，对项目进行全方位监控，实施单位能够按照合同要求，按期，保质、保量、完成项目建设任务。在项目实施过程中，我们严格按照项目批复方案执行，切实做到成本控制。在项目建设中我们严格按照水利工程建设“四制”要求，对建设过程全方位监控。从社会效益和经济效益上来看，工程建成可保障居民社会生活平稳，提高项目区居民的健康水平，提高生活质量，改善生活环境，以及全面建设小康社会具有重要意义。其次，项目实施后保护了广大人民群众的耕地行和洪安全，促进了当地社会经济的发展。

（三）综合评价情况及评价结论存在的问题及建议

- 1、综合评价结论

对照绩效评价指标中的数量指标，效益指标等进行了自评，自评打的了满分，而这次评价中，打了97分。综合评价结果该项目评价优秀。

2、存在的问题

目前工程已全面完工，已审计已验收，质保金未付。等工程度过一个汛期后付质保金。

3、改进建议

针对存在的问题及收入支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

- （1）等工程度过一个汛期后付质保金；

- （2）做好后期的工程管理，争取让工程发挥最大效益。

四、张家川县清水河庄河段堤防水毁修复项目

（一）项目基本情况

1、项目概况

张家川县清水河庄河段堤防水毁修复工程进行修建，主要建设内容为：治理水毁河道长度1.33km，水毁重建堤防319m，其中：左岸水毁重建堤防188m，右岸水毁重建堤防131m；新建穿堤排水涵管2处；新建防冲肋墙5座；河道平整1330m。同意工程设计防洪标准为10年一遇，堤防工程级别为5级；地震基本烈度为Ⅷ度。根据报告概算编制的原则、依据、办法，采用的定额符合甘肃省水利水电工程设计概（估）算编制规定，审定工程总投资101.28万元。

- 2、绩效目标情况。

落实好地方建设有关制度，严格执行项目建设及资金管理等方面的规章制度，确保工程顺利完成，实现了工程目标任务。

- 3、项目预算执行情况。

2024年6月28日甘肃省财政厅关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第六批）预算的通知由甘财农〔2024〕51号文下中央水利救灾资金100万元，截至目前已按照批复内容基本完成了建设内容，资金已支付97.21，未支付的2.79万元为质保金，支付率达到97%。

- （二）项目绩效评价开展工作

- 1、项目评价的目的、对象和范围

落实好地方建设有关制度，严格执行项目建设及资金管理等方面的规章制度，确保工程顺利完成，实现了工程目标任务。张家川县清水河庄河段堤防水毁修复项目截至目前已按照批复内容基本完成了建设内容，资金已支付97.21，未支付的2.79万元为质保金，支付率达到97%。

- 2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- （1）绩效评价本着客观性原则、以客观的标准和量化数据为依据，避免造成偏见；

- （2）公正性原则；

- （3）科学性原则，绩效评价应基于科学的方法合理论，充分考虑环境，特点和因素等；

- （4）绩效目标原则基于明确的业务目标和计划，是项目实现最终目标。

- 3、绩效评价的过程

在工程实施过程中，我县水利工程建设服务中心能够统筹协调各类事宜，监理单位从进度控制、费用控制、质量控制着手，对项目进行全方位监控，实施单位能够按照合同要求，按期，保质、保量、完成项目建设任务。在项目实施过程中，我们严格按照项目批复方案执行，切实做到成本控制。在项目建设中我们严格按照水利工程建设“四制”要求，对建设过程全方位监控。从社会效益和经济效益上来看，工程建成可保障居民社会生活平稳，提高项目区居民的健康水平，提高生活质量，改善生活环境，以及全面建设小康社会具有重要意义。其次，项目实施后保护了广大人民群众的耕地行和洪安全，促进了当地社会经济的发展。

（三）综合评价情况及评价结论存在的问题及建议

- 1、综合评价结论

对照绩效评价指标中的数量指标，效益指标等进行了自评，自评打的了满分，而这次评价中，打了97分。综合评价结果该项目评价优秀。

2、存在的问题

目前工程已全面完工，正准备审计，尚未验收，下一步积极与审计局配合，争取早日完成审计和验收工作。

3、改进建议

针对存在的问题及收入支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

- （1）尽快完成项目的审计验收工作。

- （2）加强项目的后期运行管理工作。

五、张家川县张川镇备用水源井保障项目
（一）项目基本情况

1、项目概况

张家川县张川镇备用水源井保障项目位于张家川县张家川镇备用水源井保障项目位于天水市张川县北部和南部低中山区，为牛头河一级支流后川河上游河谷段；地貌上属构造侵蚀与剥蚀的低中山河谷区，工程区地势东北高西南低，自东北向西南逐渐降低，河谷呈“U”型，河床蜿蜒前行，河道多弯曲，河床宽浅呈槽状，两岸发育I、II级阶地，阶面倾向河床，两岸谷坡坡度一般为25°～42°，谷坡多覆盖有坡积碎石、碎石土，表层覆盖第四系黄土，局部出露第三系砖红色砂岩、粘土岩和砂砾岩。按其地貌形态可分为两个地貌单元，即黄土覆盖的低中梁峁沟壑区和河谷区。张家川县城区供水人口为72038人，日供水需求为1.05万m³，目前东峡水库每天能供张川县城区用水0.912万m³，拟建7眼机井每天总出水量4240.0m³。水源地总水量满足应急供水工程供水需求。2023年7月21日张家川县水务局以张水发〔2023〕163号文对实施方案报告进行了批复，批复审定总投资工程概算总投资1015.87万元，工程部分967.65万元，移民环境部分48.22万元。其中：建筑工程564.25万元，机电设备及安装工程256.66万元，施工临时工程28.85万元，独立费用89.71万元，预备费28.18万元，征地补偿费13.83万元，环境保护工程费11.93万元，水土保持工程费12.46万元，水资源论证费10.00万元。

- 2、绩效目标情况。

落实好地方建设有关制度，严格执行项目建设及资金管理等方面的规章制度，确保工程顺利完成，实现了工程目标任务。

- 3、项目预算执行情况。

张家川县张川镇备用水源井保障项目于中共张家川县委农村工作领导小组办公室张家川县实施乡村振兴战略领导小组办公室)以张农领办发〔2024〕9号关于下达张家川县二〇二四年中央省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目822万元,其中以甘财振兴[2024]9号文下达中央衔接资金89.97万元；以甘财振兴[2024]10号文下达省级衔接资金732.03万元.2025年以张财预[2025]095号文下达县级化债资金10万元，工程完成投资832万元，其中建筑工程519.22万元，设备安装工程238.96万元，施工临时工程34.57万元，待摊投资39.25万元，实际支付808.22万元，其中未支付的质保金23.78万元。支付率97%。

- （二）项目绩效评价开展工作

- 1、项目评价的目的、对象和范围。

落实好地方建设有关制度，严格执行项目建设及资金管理等方面的规章制度，确保工程顺利完成，实现了工程目标任务。截至目前张张家川县张川镇备用水源井保障项目已按照批复内容基本完成了建设内容，资金已实际支付808.22万元，其中未支付的质保金23.78万元。支付率达到97%。

- 2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- （1）绩效评价本着客观性原则、以客观的标准和量化数据为依据，避免造成偏见；

- （2）公正性原则；

- （3）科学性原则，绩效评价应基于科学的方法合理论，充分考虑环境，特点和因素等；

- （4）绩效目标原则基于明确的业务目标和计划，是项目实现最终目标。

- 3、绩效评价的过程

在工程实施过程中，我县水利工程建设服务中心能够统筹协调各类事宜，监理单位从进度控制、费用控制、质量控制着手，对项目进行全方位监控，实施单位能够按照合同要求，按期，保质、保量、完成项目建设任务。在项目实施过程中，我们严格按照项目批复方案执行，切实做到成本控制。在项目建设中我们严格按照水利工程建设“四制”要求，对建设过程全方位监控。从社会效益和经济效益上来看，工程建成可保障居民社会生活平稳，提高项目区居民的健康水平，提高生活质量，改善生活环境，以及全面建设小康社会具有重要意义。其次，项目实施后保护了广大人民群众的耕地行和洪安全，促进了当地社会经济的发展。

（三）综合评价情况及评价结论存在的问题及建议

- 1、综合评价结论

对照绩效评价指标中的数量指标，效益指标等进行了自评，自评打的了满分，而这次评价中，打了97分。综合评价结果该项目评价优秀。

2、存在的问题

目前工程已全面完工，正在审计，尚未验收，下一步积极与审计局配合，争取早日完成审计和验收工作。

3、改进建议

针对存在的问题及收入支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（1）尽快完成项目的审计验收工作。

- （2）加强项目的后期运行管理工作。

六、张家川县中西部城乡供水水源保障工程

（一）项目基本情况

张家川县中西部城乡供水水源保障工程是张家川县“十四五”水利发展重点引调水工程，也是张家川县境内樊河富川水库与后川河东峡水库之间水系连通工程。本工程建设的目的是为东峡水库补水，利用自流方式将富川水库水引水至东峡水库内，提高东峡水库的供水能力和供水水源保证率，缓解东峡水库供水范围内的城区以及周边乡镇的生活供水压力，满足全县中西部城乡供水日益增长的用水需求；同时增强两座水库之间的相互联系，是张家川县东水西调、四库连通的重要组成部分，提高水资源配置水平，增强县域内供水能力和保障程度。

（二）绩效自评工作组织开展情况

1、绩效评价目的

为了严格落实项目资金绩效管理工作，将主体责任落实到资金具体使用的部门和单位。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证财政专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2024年衔接资金支出进行评价,以反映项目资金的绩效。通过绩效评价,树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。

2、绩效自评工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

（1）前期准备：项目前期工作中，张家川县农村供水工程管理站委托平凉市田野水利科技有限公司，与我站技术人员深入现场，实地踏勘，通过对项目地理位置、地质及水文地质概况、供水现状及水源、经济社会发展情况等进行调查和分析评价。

（2）组织实施：编制完成了《张家川县中西部城乡供水水源保障工程初步设计报告》。在工程建设中，全面推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制等各项制度，规范项目建设管理，为项目建设注入了新的活力。

①项目建设主体责任制

张家川县农村供水工程管理站为项目建设法人单位，法人代表为黄军军，具体负责项目的组织实施。

②建设招标投标制

委托招标代理机构，在天水市公共资源交易中心网站发布设计和施工招标公告。工程采取公开招标的方式，确定了中标单位。

③工程监理制

通过公开招标，确定了监理单位，对工程进行全程监理。监理单位依据合同，公正、独立、自主地开展监理工作，监理内容为质量控制、进度控制、投资控制、合同管理和信息管理，并协调工程建设各方的工作关系。监理单位及时编制了监理大纲、监理规划和监理实施细则，成立了现场监理机构，实行总监理工程师负责制，严格执行“三控制、两管理、一协调”规定。监理工作实行旁站监理和巡视监理相结合的方法，现场办理验收手续，验收合格的，才办理资金报账手续。

④工程管理合同制

根据《水利工程建设程序管理暂行规定》和《甘肃省水利工程建设管理办法》的要求，与设计单位签订了设计合同；在施工阶段，张家川县农村供水工程管理站分别与中标的四家公司签订了施工合同和监理合同等。同时在张家川县质量监督与安全管理站办理了质量监督手续等开工手续。

⑤项目公示制

项目实施前，在张家川县政府网站进行了项目开工公示。

⑥资金报账制

项目资金由国库集中支付统一管理，专款专用，严格按流程办理。施工单位在完成一定工程量后提出用款申请及相关报账手续，由监理单位校核，经建设单位审核同意后拨付资金。

在实施过程中，由项目法人组织，监理单位督促，设计单位参与，施工单位自评，并通过全面详细的资料核查，选点抽查，组织相关专家评议，最终建设单位汇总形成评价结果。

（3）分析评价。从项目财务机构设置、人员配备、制度建设及核算、资金下达、资金到位、资金使用、效益等方面进行评价。

3、绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

绩效评价原则。绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类及其他相关原则。

绩效评价指标体系。绩效评价体系包括项目立项、投入、传出和效果实现情况四个部分。

绩效评价方法。绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等。

（三）资金使用情况

1、项目资金投入情况。项目批复总投资15404万元，本次安排下达衔接资金2000万元。

2、项目资金支付情况。本次支付资金1997.34万元，支出率99.86%。资金拨付严格按流程办理，施工单位在完成一定工程量后提出用款申请及相关报账手续，由监理单位校核，经建设单位审核同意后拨付资金。

（四）绩效效益自评情况分析

2024年，张家川县中西部城乡供水水源保障工程项目1个，当年安排衔接资金2000万元，本年支出1997.34万元，执行率99.86%。通过自评，自评结果为“优”，具体情况分析如下：

1、项目支出执行情况。张家川县农村供水工程管理站按照项目进度支付工程款，目前共支付衔接资金1997.34万元，用于张家川县中西部城乡供水水源保障工程主体工程建设，剩余2.66万元在后期的工程结算中一并支付。

- 2、总体绩效目标完成情况分析。按期完成总体绩效目标，资金执行率99.86%，资金使用和项目建设进度相匹配，资金保障到位，不存在资金脱节情况，满足项目建设需要，及时支付各项工程款项，有效保障工程款等大额资金支出，为项目的顺利开展和按时完成建设任务提供有力保障。

3、各项指标完成情况分析。完成隧洞开挖支护1115米，隧洞衬砌2050米。工程质量合格率100%， 按期完成项目建设任务，资金在规定时间内根据工程进度支付到位。工程建成可提升县境内11个乡镇17.3万农村人口的供水保障能力。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

张家川县中西部城乡供水水源保障工程绩效评价最终得分为98分，总体评价为“优”。

七、平安乡马原村黄家组自来水入户工程

（一）项目基本情况

1、项目概况

项目的主要内容：铺设输水管道 2107m，新建砖砌闸阀井 3 座，配套入户设施 32 套。

工程于2023年5月20日由张家川县水务局以张水发〔2024〕49号文进行了批复。平安乡马原村涉及两个自然村群众供水一直为单村供水方式，为持续巩固做好拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，为平安乡乡村振兴起到示范带动作用，确定实施马原村农村安全饮水提升工程。将平安乡马原村黄家组人饮纳入平安梁农村供水工程统一管理，从而解决该组32户群众用水困难问题，确保水质、水量达标，提高供水保证率，有效促进张家川县平安乡马原村黄家组近期社会经济高质量发展。

- 2、项目绩效目标情况

- 根据相关文件要求，结合项目实际，项目三级指标分别设为：①铺设输水管道；②新建闸阀井；③配套入户设施：④工程验收合格率；⑤项目验收时效；⑥资金支付时效；⑦解决农村人口饮水安全问题户数；⑧受益群众满意度。

3、项目预算执行情况

根据《中共张家川县委农村工作领导小组办公室关于下达张家川县2024年中央单位定点帮扶资金项目安排计划的通知》（张农领办发〔2024〕18号）文件，安排项目资金42万元，全部为中央单位定点帮扶资金，资金已全部到位。年度内未调整，完成实际支出42万元。

（二）绩效自评工作组织开展情况

1、项目实施情况

在工程建设中，积极探索新时期农村供水工程的科学管理运行机制，全面推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制等各项制度，规范项目建设管理，为项目建设注入了新的活力。

- 项目绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

- 铺设输水管道 2107m，新建砖砌闸阀井 3 座，配套入户设施 32 套，项目验收合格率为100%。

- （2）效益指标完成情况

- 该工程可有效缓解平安乡马原村黄家组近期供水紧张状况，解决农村人饮供水能力不足问题，实现农村人饮工程巩固提升。

- （3）满意度指标完成情况

- 平安乡马原村黄家组自来水入户工程已完工，并投入使用，据调查情况来看，群众满意度达到98%以上。

- （三）绩效效益自评情况分析

2024年，平安乡马原村黄家组自来水入户工程1个，中央定点帮扶资金42万元，项目已完工，并投入使用，本年完成42万元，执行率100%。通过绩效评价，结果为“优”。

- 八、张棉驿乡田湾村安全饮水建设项目

（一）项目基本情况

1、项目概况

随着社会的发展，田湾村的农村经济有了长足的发展，居住、电力、交通等条件已逐步改善，农民生活水平普遍提高，但目前村内饮水工程建设还停留在较低水平，明显滞后于其他基础设施建设。饮水不安全也已成为农村建设小康社会的重要制约因素，成为群众最关心、最紧要、最迫切密切的问题。农村饮水安全工作具有明显的公益性，解决农民饮水安全问题，建设保障农户基本生存和农民身体健康的饮水安全工程是农村公共基础设施和农村公共卫生体系的重要组成部分，是各级政府的职责。田湾村自来水管网铺设成本相对较高，农民的负担能力有限，需要政府给予强力的扶持。

从村民自身来讲,随着农村经济水平的提高，改善农村人居安全环境，既可以提高村民的生活质量，也为村民创造一个干净、卫生、健康、安全的生活用水环境，满足村民自身的需要。居住地给水系统综合整治，是全面建成小康社会重要的基础性保障，是惠及田湾村村民、实现农民安居乐业的民生工程。项目的实施会深入持久地保障农村人居安全环境，努力建设经济发展、山川秀美、民族团结、社会和谐的幸福美好新农村。另外田湾村现有村民350多人，属于人口较多村，目前供水主要靠之前的单村供水方式，随着社会的发展，和供水安全以及村民的整体需求，现有单村供水已不能满足村民对安全用水的整体需求，急需要饮水需求纳入全县农村供水的整体规划，所以本次供水管网建设是必要的，

- 2、项目绩效目标情况

- 项目建成后，解决张棉驿乡田湾村350多户1500多人的饮水问题。有效改善项目村基础设施条件，保证村民供水的可靠性和供水质量，为促进当地经济社会发展打下坚实基础。

- 根据相关文件要求，结合项目实际，张棉驿乡田湾村安全饮水建设项目三级指标分别设为：①铺设PE给水管(DE32)；②铺设PE给水管(DE50)；3、新建阀门井；④工程验收合格率；⑤工程验收合格率；⑥项目验收时效；⑦资金支付时效；⑧项目资金投入；⑨受益群众满意度。

3、项目预算执行情况

该项目批复总投资112.91万元，其中调整置换2024年中央第一批财政衔接资金，安排张棉驿乡田湾村安全饮水建设项目资金75万元，资金已下达到位。截止2024年12月，已完成所有建设任务，共支付资金60.67万元，支出率80.89%。

（二）绩效自评工作组织开展情况

1、项目实施情况

在工程建设中，积极探索新时期农村供水工程的科学管理运行机制，全面推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制等各项制度，规范项目建设管理，为项目建设注入了新的活力。

- 2、项目绩效目标完成情况

- （1）产出指标完成情况

- 铺设PE给水管(DE32)、铺设PE给水管(DE50)、新建阀门井10座。

- （2）效益指标完成情况

- 项目建成后有效改善项目村基础设施条件，保证村民供水的可靠性和供水质量，为促进当地经济社会发展打下坚实基础。

- （3）满意度指标完成情况

- 张棉驿乡田湾村安全饮水建设项目已完工，并投入使用，据调查情况来看，群众满意度达到98%以上。

- （三）绩效效益自评情况分析

- 2024年，张棉驿乡田湾村安全饮水建设项目1个，安排衔接资金75万元，项目已完工，并投入使用，本年支出60.67万元，执行率80.89%。通过绩效评价，结果为“优”。

九、国家水土保持重点工程张家川县2024年木河沟治理项目

（一）项目基本情况

项目名称：国家水土保持重点工程张家川县2024年木河沟治理项目。

投资情况：该工程总投资预算5,000,000.00元，实际建设资金4,963,044.00元，实际支付4,853,960.92元，应付未付109,083.08元为质保金。

项目位置：国家水土保持重点工程张家川县木河沟项目区位于张家川县西北部。介于东经106°7′38.23″- 106°11′40.48″,北纬35°0′7.24″-35°7′51.96″之间，距张家川县县城10km。项目区涉及张家川县木河乡、川王镇、龙山镇3个乡镇。

项目建设内容:国家水土保持重点工程张家川县2024年木河沟治理项目新增水土保持综合治理面积1429.00hm²，其中：梯田62.61hm²，水保林616.50hm²，封禁治理749.89hm²，小型水利水保工程：现浇C20砼排水渠330m，浆砌石谷坊6座，柳谷坊5座，浆砌石护坡12m，消力池1座，生产路3535m，田间道路2066m。

（二）绩效评价工作开展情况

1、总体评价结论

项目初设及各专题报告按规定程序履行了报批手续，设计单位资质符合要求，设计成果基本达到深度要求，设计服务到位。项目法人职责履行到位，招标投标工作符合规范，监理工作符合程序，项目实施过程中合同管理规范。中央财政专项资金下达及时、足额到位。项目财务机构设置、人员配备、制度建设及核算满足项目财务管理工作的需要。建立了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证和政府监督相结合的质量管理体制，工程质量管理体制健全。

2、项目资金情况

（1）资金到位情况

国家水土保持重点工程张家川县2024年木河沟治理项目资金500万元，资金已全部到位。

表1  2024年度中央、省级财政资金到位情况表

| 分类 | 批复预算数（万元） | 预算数（万元） |  |  | 财政到位资金（万元） |  |  | 中央和省级财政资金到位率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总投资 | 其中 |  | 小计 | 其中 |  |  |
|  |  |  | 中央 | 省级 |  | 中央 | 省级 |  |
| 小流域综合治理 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 100 |

注：中央和省级财政资金到位率=(中央+省级财政到位资金)/（中央+省级资金预算数）

（2）资金执行情况

该工程总投资预算5000000.00元，完成投资4963044.00元。实际支付4853960.92元，应付未付109083.08元为质保金。完成投资占计划投资的99.26%。

表2  2024年度水利发展资金执行情况表

| 分类 | 批复投资 （万元） |  |  |  | 完成投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资完成率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央 | 省级 | 地县 | 其他 | 截至当年底 |  |  |  |  | 截至第二年6月底 |  |  |  |  | 截至当年底 | 截至第二年6月底 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 中央 | 省级 | 地县 | 其他 | 小计 | 中央 | 省级 | 地县 | 其他 |  |  |
| 小流域综合治理 | 500 | 0 | 0 | 0 | 496.3 | 496.3 | 0 | 0 | 0 | 496.3 | 496.3 | 0 | 0 | 0 | 99.26 | 99.26 |

（3）资金支付情况

截至2025年6月国家水土保持重点工程张家川县2024年木河沟治理项目共支付4853960.92元，应付未付109083.08元为项目质保金。

表3  2024年度水利发展资金支付情况表

| 分类 | 批复中央资金（万元） | 截至第二年6月底 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 支付中央资金（万元） | 中央资金支付率（%） |
| 小流域综合治理 | 500 | 496.3 | 100 |

（4）资金管理情况

国家水土保持重点工程张家川2024年木河沟治理项目设置财务专户，配备1名财会人员，按《国有建设单位会计制度》设置账簿，单独建账核算。做到了严格遵守国家基本建设财务法律法规，财务管理机构健全，项目资金专户储存，专账管理，财务专人办理，专人负责。工程资金管理严格执行合同、监理制度。

3、项目管理情况

（1）组织实施

在工程建设中，积极探索新时期土保持生态环境建设的科学管理运行机制，全面推行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制等各项制度，规范项目管理,严格执行建设程序，为项目建设注入了新的活力

（2）绩效管理

根据《水土保持工程建设管理办法》《水利工程建设项目招标投标管理规定》和《张家川县水务局关于国家水土保持重点工程张家川县2024年木河沟治理项目实施方案的批复》（张水发〔2023〕177号）等文件精神，成立了国家水土保持重点工程张家川县2024年木河沟治理项目建设领导小组。严格落实项目法人责任制、招标投标制、工程监理制等各项制度。同时对工程进度、信息上报及时、准确、高效。

4、产出指标完成情况

（1）项目数量指标

国家水土保持重点工程张家川县2024年木河沟治理项目新增水土保持综合治理面积1510.00hm²，其中：梯田62.61hm²，水保林616.50hm²，封禁治理830.89hm²，小型水利水保工程：现浇C20砼排水渠330m，浆砌石谷坊6座，柳谷坊5座，浆砌石护坡12m，消力池1座，生产路3535m，田间道路2066m。其中封禁治理超额完成81hm2。

工程建设总投资500.00万元。其中：工程措施费187.29万元，占总投资的37.46%；林草措施246.06万元，占总投资的49.21%，封禁治理措施42.84万元，占总投资比例的8.57%；独立费用23.81万元，占总投资的4.76%。该项目审计完成投资4963044.00元，其中：建安投资4763137.00元，待摊投资199907.00元（招标代理费34000.00元，监理费70707.00元，设计费95200.00元）。

（2）项目质量指标

2024年11月15日，按照水利厅印发的《甘肃省水土保持工程验收管理办法》（甘水水保发〔2024〕97号）通知文件和《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773—2008），根据《水利部关于印发中央财政水利发展资金水土保持工程管理办法》（水保〔2019〕61号）文件精神，由建设单位张家川县水土保持站组织法人验收小组。对国家水土保持重点工程2024年张家川县木河沟治理项目进行了法人验收。验收组通过现场抽查、查阅资料、审核财务账目、听取汇报、充分讨论。

验收组认为，国家水土保持重点工程张家川县2024年木河沟治理项目全面完成了计划任务，措施质量总体上达到国家水土保持有关规范和设计的要求。项目管理比较规范，资金使用合理，档案资料比较齐全。项目区水土流失得到了有效控制，生态环境明显改善，农业综合生产能力显著提高，达到了工程建设的目标。竣工验收过程中存在的问题已全部整改，同意通过法人验收。

（3）项目时效指标

该项目2024年3月24日开工，2024年10月30日完工，共计220个日历天。2024年11月15日进行了法人验收。

表4  2024年度水利发展资金项目实施情况表

| 分 类 | 实施项目数（个） |  |  |  |  | 项目 完工率（%） | 项目 验收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总数 | 项目 开工 | 项目 完工 | 完工 验收 | 验收 合格 |  |  |
| 小流域综合治理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |

（4）项目成本指标

国家水土保持重点工程张家川县2024年木河沟治理项目预算投资为500.00万元，由陕西兴立会计师事务所进行财务审核，并出具《国家水土保持重点工程张家川县2024年木河沟治理项目竣工财务决算专项审计报告》（陕兴立专审字〔2025〕006号），经审计该项目审定总支出为4,963,044.00元，占概算投资5，000,000.00元的99.26%。

5、效益指标完成情况

（1）总体情况

①项目实施的经济效益分析

项目区共新修梯田62.61hm2，效益计算期内年增产粮食5.82万kg，新增直接经济效益14.55万元。乔木林产出效益：共计产出效益259.86万元。经分析计算，措施年产出效益共计为274.41万元。

②项目实施的社会效益分析

目实施后，有效控制水土流失，使项目区生态系统功能增强，区域抗御自然灾害的能力提高，同时增加了林地规模面积，不仅促进流域农地资源向深层次开发转化，农业生产将逐渐向集约化经营发展，单位面积生物产量大幅度提高，生态环境明显改善，人与自然得到协调发展。为项目区农业增产、农民增收、农村经济发展创造了有利条件，推动了旱作农业的发展，助力农业产业化经营。项目区加大封禁治理和小型水利水保工程建设，各项水保措施合理配置，提高了流域内环境容量，促进了生态环境系统结构和功能转向良性循环，不仅为当地群众提供大量的生活物资资料，而且提高了经济人口承载量，人口密度和人口环境容量将达到相对稳定，极大地提高了项目区生产力水平，人口、资源、环境、经济发展更加协调。

项目区以小流域综合治理工程为依托，大力开展生态环境治理和农村人居环境整治，农村人居环境得到明显改善，农村产业结构日愈合理，土地产出效益明显提升，增加了流域内群众收入，促进巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴战略实施。

③项目实施的生态效益分析

项目实施后，项目建设完成后，有效控制水土流失面积14.29km2，提高林草覆盖率由9.03%提高到 11.36%，项目区内土壤的蓄水保土能力明显提高，年可拦蓄泥沙3.09万t，促进土壤有机质含量的提高，减轻了土壤有机质和氮磷钾的流失，改善了土壤物理化学性质，培肥了土壤，农业生产条件明显改善，提高了单位土地面积的承载能力，生态环境功能明显改善，抗御自然灾害的能力明显提高。每年总拦蓄径流量7.24万m³，地表地下水的分配状况得到了改变。拦蓄的地表水多数就地入渗，减少了地表径流，增加了常水流量，提高了地表径流的利用率，促进植物资源及野生动物的繁衍和发展，区域水分条件和热量状况得到改善，调节小气候，改善生态环境。

- （2）项目实施的可持续影响分析

项目实施后，经济效益、社会效益、生态效益、环境效益显著增加，群众生活水平将进一步提高，从而促进人口、资源、环境、经济得到可持续协调发展。

6、满意度调查及结果

对项目区内群众走访并发放了问卷调查表。

表5  2024年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

| 分类 | 调查问卷数（份） | 平均满意度（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 20 | 100 |  |
| 小流域综合治理 | 20 | 100 |  |

（七）经验、问题和建议

经验及做法：一是提高认识，健全机制。树立“ 改善生态环境就是发展生产力”“生态兴则文明兴，生态衰则文明衰”的理念，秉持“抓工程，就是抓质量”的初心，成立了以县政府主要领导为组长，分管副县长为副组长，各涉及乡镇主要领导及职能部门主要领导为成员的项目建设领导小组和办公室，形成了“主要领导亲自抓、直接领导具体抓、包片人员蹲点管”的齐抓共管的工程建设高位工作格局，做到任务明确、责任到人、协调配合，建立了考评问责机制，为项目建设提供了有力的制度保障。

二是抢抓时机，确保进度。由于我县与关山相依，受气候影响，封冻期较早，已成为制约冬季施工受阻的客观因素。开工以来，努力做到宣传到位、任务地块落实到位、技术指导到位、机械安排到位的“四到位”做法,通过“加派机械、倒班作业”的方式，着力加快工程建设进度。

三是农户参与，积极投劳。近年来，我局认真学习贯彻中央农村税费改革精神，在水保工程建设中广泛发动群众，积极推行“一事一议”制度，并建立台账，有效地推动了水保工程建设深入开展。

四是注重质量，监管有力。为了确保工程质量，依据《天水市水土保持局关于加强水土保持重点项目第三方技术服务单位管理的通知》）（天市水保发〔2017〕111号文）精神，首先，对监理员的监理工作范围、技术要求作了详细要求，明确监理职责，确保为建设单位把好关，行好船。其次，严格按照《张家川县梯田建设管理办法》的要求，采取定点包片、责任到人的办法，深入各梯田施工现场跟班作业，技术人员始终坚持高质量、高标准、高效益的原则，做到技术人员与施工人员同吃、同住、同上地，从梯田建设的规划落实、机械调配、组织施工、质量把关等方面进行全程跟踪负责，现场监督指导，严把质量，实现了由粗放型、低水平向规范化、高质量转变。同时，我们邀请水务局质检站对项目进行质量监督，做到双管齐下、多措并举，着力在工程质量上下功夫。

存在的问题：工程地形情况复杂，栽植苗木时季性强，降雨量少，苗木成活率低，需要补植；部分梯田需要整修。

建议：做好苗木及时浇水补植工作，及时做好梯田工程的整修，确保工程质量达标。