张家川县发展和改革局小巷道（入户路）

硬化项目绩效自评报告

一、项目概况

1.项目计划下达情况。根据《《张家川县财政局关于下达中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的通知》（张财发〔2021〕97号）精神，共投资3174.1万元在全县范围内实施小巷道硬化共341303.7平方米。

2. 项目绩效目标。在13乡镇75村实施小巷道硬化，改善农村基础设施落后的状况，解决群众出行难、生产物资运输难等问题。

二、项目实施与管理情况

1.项目资金到位及支付情况。该项目共到位资金3174.1万元，资金到位率100%；共支付项目资金3174.1万元，资金支付率100%。

2.项目资金管理及使用情况。资金管理方面，严格实行县级报账制，做到专款专用。项目资金严格执行招投标制、合同制、监理制、预算评审制和结算审计制等制度。严格按照工程建设进度拨付资金，资金支付及时高效。项目财务管理制度健全，资金使用合理。账务处理及时，会计核算规范。

3.项目组织实施情况。该项目由乡镇政府负责实施和管理。项目计划下达后，各乡镇聘请专业技术人员进行现场详实勘测，设计项目实施方案，报县发改局审查批复后，严格按照基本建设程序，组织开展招投标，签订工程施工合同，进行施工作业。在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工， 县发改局加大调度力度，会同乡镇对工程的质量、进度进行全过程、全方位的监督管理，严把安全质量和文明施工关。

三、项目完成情况

该项目已全面建成，在张川镇等13乡镇实施小巷道（入户路）硬化面积341303.7平方米。

四、项目效益情况

该项目的实施，改善了农村基础设施落后的状况，解决了群众出行难、生产物资运输难等问题，改善了群众生产生活条件，为促进当地经济社会发展打下了坚实的基础。

五、评价结论及建议

1.评价结论。经过开展全面绩效自评工作，我县2021年小巷道硬化项目绩效评分结果为优。该项目决策科学，符合实际，项目管理规范，项目完成效果好，工程建成后效益发挥明显，达到了项目建设的预期目标。

2.存在问题及建议。

通过自查，我们发现项目建成交付使用后，管护责任落实方面还需要进一步加强，建议镇村根据当地实际情况制定管护办法，建立管护制度，开展日常管护工作，保证工程长期发挥效益。