张家川县2023年古树名木复壮保护项目支出绩效自评报告

县财政局：

现将张家川县2023年古树名木复壮保护项目资金拨付、到位、使用和绩效评价情况汇报如下：

基本情况

古树名木素有“绿色活化石”、“绿色活文物”美誉，是大自然和祖先遗留下来的珍贵财富，客观记录和生动反映了社会发展和自然变迁的痕迹。它历经百年千载，阅尽人间沧桑，与我县的社会、经济、自然、文化水乳交融，折射出环境变迁、世事兴衰和人间悲欢，铭刻着丰富的历史文化内涵，也是珍贵的旅游资源。经补充调查后，全县共有古树名木91株，其中古树群1个，共6株，散生85株。一级古树3株，二级古树2株，三级古树80株。共有树种12种，主要为侧柏、梨、旱柳、核桃、国槐、杏树、油松、华山松、紫丁香、杨树、辽东栎、榆树、楸树。

根据古树名木普查中发现的问题，需对濒危、生长衰弱或因道路、场地硬化等施工建设影响正常生长的古树名木，及时制定抢救方案。同时针对不同状况，采取有效措施（如：挂牌、修建护栏、支撑、封堵树洞、砌树池、包树箍等），实行“一树一策”抢救修复，确保古树名木资源得到有效保护。

（一）、项目概况
张家川县2023年古树名木复壮保护项目，位于张家川县张棉乡田湾村（1株），张川镇刘家村（2株），大阳镇河李村（2株）。

项目建设主要内容：

（1）、对张家川县张棉乡田湾村的一级古树进行修枝、消毒、病虫害防治、堵洞、支撑。

（2）、对张川镇刘家村的两棵侧柏进行地面土壤更换施肥、修枝、消毒、病虫害防治、预制围栏基础，安装仿实木水泥预制护栏、油漆。

（3）对大阳镇河李村的两棵油松进行地面土壤更换施肥、修枝、消毒、病虫害防治、砌筑护坡、预制围栏基础，安装仿实木水泥预制护栏、油漆。

（二）、项目资金基本情况
张家川县2023年古树名木复壮保护项目资金来源为县级财政资金，金额10万元。
、绩效目标。一是对资金使用单位的实际产出和效益进行评价，改进预算决策和管理水平，提高资金使用效益；二是促进科学编制预算，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量；三是积极运用绩效评价结果，作为资金分配等重要依据。

、项目实施计划
对全县所辖13个乡（镇）、43个村的65株古树名木，通过病虫害防治、修枝、堵洞、支架、根部土壤更换、充填、改良、围栏建设等手段进行保护。2023年古树名木复壮保护对象为张家川县张棉乡田湾村（1株），张川镇刘家村（2株），大阳镇河李村（2株）。
项目资金使用及管理情况

（一）、项目资金到位情况。张家川县2023年古树名木复壮保护项目资金全部到位。

（二）、项目资金实际使用情况。我县在古树名木保护资金运行过程中没有出现一例违规、挤占、挪用、截留、滞留、虚列等资金，专款专用，资金运行良好。
（三）、项目资金管理情况分析。我县古树名木保护资金的管理及运行严格遵循县级财政资金管理办法。从资金计划下达、前期拨付使用、决算等各个环节，严格实行全程监督管理，做到专款专用。
项目组织实施情况

（一）、项目资金使用情况。我县古树名木保护项目资金到位后，每笔专项资金都要按照资金用途，严格编制实施方案组织实施。自然资源局建立资金内控制度，对项目实施单位资金用途严格监督，分类记账，资金运行良好。

（二）、项目组织实施情况。张家川县2023年古树名木复壮保护工程委托张家川回族自治县思雨园林绿化工程有限公司实施。我局于2023年10月13日，抽调人员组成组成项目竣工验收工作组，验收采用实地查看及丈量的方法，对2023年古树名木复壮保护项目工程进行了综合评价。经过对张家川县2023年古树名木复壮保护项目验收，各项建设任务全部完成，整体建设质量较高，工程质量合格，通过验收。2023年古树名木复壮保护项目资金已全部拨付到位。
项目支出绩效情况

、总体绩效目标完成情况。

对发现的濒危和病弱的古树名木实施保护复壮措施，延长成活时间;确保全县建城区外古树名木及古树后备资源得到科学有效保护和管理，促进其健康生长。古树名木保护工程的实施，保障和改善民生，提升我县的历史文化内涵，达到保护林木种质资源、民生改善的目标。对森林资源保护起到了积极地作用。

、绩效目标产出情况分析

1、产出指标完成情况。在全县所辖13个乡（镇）、43个村调查确定的65株濒危、衰弱古树，通过病虫害防治、修枝、堵洞、支架、根部土壤更换、充填、改良、围栏建设等手段进行复壮保护。2023年古树名木复壮保护工程完成张棉乡田湾村1株，张家川镇刘家村2株，大阳镇河李村2株，共计5株古树的复壮保护目标，对全县古树名木资源的保护向前更进一步。
2、效益指标完成情况。对经济和社会等领域的影响。古树名木保护工程的实施，我县生态环境明显改善，对保障经济长期可持续发展的作用巨大，通过制定科学合理的保护措施，为古树名木健康生长创造了良好的条件，有利于生物多样性的形成，提高森林资源保护水平，达到促进古树名木木健康生长的目的。具有良好的生态效益。
3、满意度指标完成情况。古树名木保护工程的实施提升了我县文化的内涵，提高了旅游资源的品质，加强群众对古树名木保护的认识，群众的满意度进一步提高。
五、存在的问题和建议

我县的古树名木复壮保护工作进度较慢，还有许多生长衰弱古树没有得到复壮保护。建议古树复壮保护每年列入财政预算并提高古树名木保护资金的额度，能更好的完成全县古树名木保护工作。

