附件2

2023年水务局（本级）

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况 

（一）部门职能与机构设置 

1、主要职能。张家川县水务局(本级)是水行政主管部门，主要负责拟定全县水利工作的具体政策、发展战略中长期规划和年度发展计划；对全县主要河流、跨流域调水的水利规划并监督实施；起草全县水利工作有关规范性文件并监督实施。对县域内的水利设施、水域及其岸线的管理与保护和全县主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地进行治理和开发；建设和管理具有控制性的或跨乡镇、跨流域的重要水利工程和中小型灌区；负责全县生态环境建设和水利规划,并为全县的生态环境建设提供水利配套服务。统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)，宣传节水用水法律政策，编制节水用水规划，并对《水法》、《水土保持法》等法律、法规组织实施和监督检查，负责全县水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。承担县抗旱防汛指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全县抗旱防洪工作,对县内河流的重要水利工程实施抗旱防汛调度。

 2、机构设置 

水务局（本级）内设局办公室、水旱灾害防御股、规划计划股3个机构。在职14人。（其中公务员在职人数8人，事业在职人数5人，工勤人数1人）；离退休人数是52人。（其中行政退休人数是16人，事业退休人数是36人）；享受遗嘱补助人数是25人。

（三）部门年度整体收支情况 

1、预算收入情况 

2023年我单位收入预算609.59万元，实际收入609.59万元，比预算增加301.6万元，收入预算完成率100.00%。

 2、预算支出情况 

2023年我单位支出预算609.59万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款基本支出391.81万元，占64.27% ；一般公共预算财政拨款项目支出217.78万元，占35.73%。 

３、重点项目支出管理情况 

2023年度一般公共预算项目12个，涉及资金217.78万元， 是工会经费、抗旱防汛工作经费、山洪灾害防治、山洪灾害防治设施维修养护、 2023年度取水口监测计量体系建设项目、县域节水型社会达标建设项目、防汛物资储备费、2023年第二批重大项目前期费、水利系统资产核查与经济鉴证第三方服务费用、2019年河湖管理范围划定项目质保金、新建、扩建农村供水保障工程、2021年中央自然灾害救灾资金预算，项目费用都已支付完毕。 

（四）部门主要履职情况 

１、“三公”经费支出情况 

我单位2023年无“三公”经费支出。 

预决算公开情况 

按要求在财政局批准单位预决算方案之日起15日内，在“张家川县人民政府”门户网站及时公开决算的相关数字表格及文字说明。

 3、主要履职情况 

（1）因地制宜谋划，保障农村饮水安全。一是投资2280万元的2023年农村供水工程改造提升项目（县列为民办实事项目）。相继建成生态集成坝1座、潜水污水泵2台、配套水源自动化设备一套，铺设水源引水管道1045m、扩建调蓄池2座、新建调蓄池1座、配套调蓄池控制设施1套，铺设输配水管道24472m，并于7月底完工。二是投资361万元的张家川县2023年农村供水维修养护项目。完成对原平安梁农村饮水安全工程、马鹿梁农村饮水安全工程和刘堡梁农村饮水安全工程的净水设备进行提升改造、新建刘堡梁水厂取水管道工程，对5个村的输配水管道进行改造提升，并于7月底完工。  
    （2）坚持系统发力，加强涉水项目建设。一是投资1.54亿元的中西部城乡水源保障工程。现已完成隧洞开挖及支护5100m；渡槽桩基开挖及浇筑41根，渡槽浇筑12跨（180m）。完成投资5100万元。二是投资1亿元的张家川县石峡水库清淤综合治理项目。现已完成临建工程搭建，方案的批复和环评方案的编制工作，完成清淤27万m³。三是投资300万元的国家水土保持重点工程张家川县2023年水泉湾治理项目。已完成水保林284公顷，石谷坊7座，柳谷坊3座，封禁治理573公顷，于7月底完成工程建设任务。四是投资997.54万元的张家川县马关镇窦家沟山洪沟防洪治理工程（县列为民办实事项目）。3月23日开标，4月1日开工建设，7月30日已完成全部建设内容。五是投资413.92万元的张家川县偏牛沟（大二型）淤地坝建设工程。2023年6月30日开工，当前完成临时工程，坝体基础，涵管，卧管，筑坝填筑高度10.5米。完成投资132.5万元。
    （3）扛牢管护责任，提升河湖治理能力。一是严格落实河长责任。根据工作需要和人事变动，动态调整各级河长，明确岗位责任、完善工作机制。常态化落实县级河长会议、河道巡查、问题督办、整改验收、考核问责等8项工作制度，全面落实水行政执法与司法衔接工作机制，持续开展“河长巡河”“清四乱”“河湖划界”等专项行动，今年1—9月，各级河长累计巡河约23223次，巡查发现并推动解决“四乱”问题40个；发出检察建议书3份，已完成整改3份，整改完成率100%，有效推动了重点难点问题解决。二是抓细隐患排查整改。针对近年来水旱灾害防御暴露出的薄弱环节和短板问题，制定排查方案，围绕重要堤防、水库、山洪灾害、在建工程及险工险段等重点区域，按照“乡村自查、县级抽查”方式分级开展隐患排查，全部建立了问题台账，制定了整改措施，明确了整改时限、责任人等，跟踪督促整改落实，及时消除隐患。
    （4）补齐防灾短板，完善水旱灾害体系。一是抓细监测预报预警。汛前完成县级山洪灾害预警监测平台，自动雨量监测站、简易雨量监测站、自动水位站、无线预警广播站等预警设备的检修。在全县主要河流河段、人口居住密集段及敏感水域设置监测点位30个，安装智能化摄像头60个。建立健全气象、应急管理、水务、自然资源等部门会商研判机制，按照各自职责发布预警信息，今年以来，已发布山洪灾害气象预警84次、预警短信5.09万条。二是落实各项水旱灾害防御防御措施。按照预报、预警、预演、预案“四预”措施落实要求，调整县内3座水库安全行政责任人、技术责任人、巡查责任人，储备救灾袋类15万条、铅丝网片1000片、发电机5组、抽水泵11台、泥浆泵7台、移动升降照明灯4台、柴油210公升、帐篷10顶、救援包80套。同时坚持24小时值班值守和领导带班制度，完善水旱灾害防御应急预案，做到险情抢早、抢小，及时处置，确保安全。 
    （5）严格用水管控，强化水资源刚性约束。投资15万元的张家川县2023年度取水口监测计量体系建设项目、投资45万元的张家川县县域节水型社会建设项目、投资15万元的张家川县2023年度农业水价综合改革项目3项工程工程已于7月底完成所有工程建设任务，并投入运行。同时利用3月22日开展了“世界水日、中国水周”宣传活动，大力宣传水法律法规，普及节水知识，推动节水型社会建设。
 二、部门整体评价工作开展 

（一）绩效评价目的 

严格落实《预算法》及省、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进政府财力的可持续发展。   

（二）绩效评价实施过程我部门由财务科牵头，组织相关科室，成立绩效评价组，采用自评的方法，通过对绩效目标与实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。选用投入、过程、产出和效益指标， 客观真实地对本单位2023年预算绩效工作进行了自我评价，从整体情况来看，预算执行比较准确，合理的安排支出，节 约我资金，保证了全年工作任务的完成。

 三、部门整体支出绩效评价分析

从产出指标中的数量指标
、质量指标
、时效指标
和效益指标
中的经济效益指标、社会效益指标以及满意度指标中的服务对象满意度指标等方面对整体支出进行了评价分析，各类指标都能按期完成。 

四、存在的问题 

本部门通过对2023年部门整体支出绩效自评，发现支出经济分类还不够细化，预算执行进度较慢。 

五、整改措施或建议 

绩效管理不只是资金支出方面，而是整个部门的工作，加大宣传，提高对预算绩效工作的重视程度，完善相关制度，科学合理地编制部门预算。强化绩效管理考核，加强重点工作督查，确保各项绩效考核指标保质保量完成。 

六、其他需要说明的问题 

无。


