附件1

2024年古树名木保护修复项目

绩效自评报告

- 项目基本情况

古树名木素有“绿色活化石”、“绿色活文物”美誉，是大自然和祖先遗留下来的珍贵财富，客观记录和生动反映了社会发展和自然变迁的痕迹。它历经百年千载，阅尽人间沧桑，与我县的社会、经济、自然、文化水乳交融，折射出环境变迁、世事兴衰和人间悲欢，铭刻着丰富的历史文化内涵，也是珍贵的旅游资源。经补充调查后，全县共有古树名木91株，其中一级古树3株，二级古树2株，三级古树86株。共有树种12种，主要为侧柏、梨、旱柳、核桃、国槐、杏树、油松、华山松、紫丁香、杨树、辽东栎、榆树、楸树。

根据古树名木普查中发现的问题，需对濒危、生长衰弱或因道路、场地硬化等施工建设影响正常生长的古树名木，及时制定抢救方案。同时针对不同状况，采取有效措施（如：挂牌、修建护栏、支撑、封堵树洞、砌树池、包树箍等），实行“一树一策”抢救修复，确保古树名木资源得到有效保护。

（一）、项目概况

本项目选择县域内编号：62052500075、62052500076的两株古树，进行抢救复壮保护。

- 古树62052500075现状，位于张棉乡田湾村，树种为梨树、保护等级一级、树龄600年、高13米、树围566厘米。现状：树体主干有腐朽树洞、部分侧枝干枯、树下杂草丛生、经调查枝叶部分有芽虫危害现象。

- 古树62052500076现状，位于平安乡铁固村，树种为国槐树、保护等级一级、树龄600年、高13米、树围440厘米。现状：树干因雷击形成秀大的空洞、部分侧枝干枯、树下杂草丛生、枝叶部分有芽虫危害现象。

- 古树62052500075保护修复措施：

- ①砌砖、换土、建围栏。修建围栏之前应优先对树体根部外围采取平整场地、清理外运垃圾。再根据古树名木的生长的位置透水砖砌筑高0.6米围挡基础（设置透气孔、排水孔），安装高1.5米水泥预制仿木围栏、油漆（因地制宜确定其形状、大小和高度）。然后在围栏内换土，围栏与树杆距离以人摸不至树杆为标准，尽量做到美观、耐久、原生态。

- ②修剪整枝。枯枝处理及修剪尽可能保护原貌，修剪有安全隐患的枯死枝、断枝、劈裂枝等，然后对伤口进行消毒、涂抹愈合剂、封口。

- ③树洞修补及支撑加固。对古树树体空洞应及时填充修补，防止进水，修复前应对洞内作防腐消毒处理。对古树大枝有倾倒或折断可能的，应及时采取措施予以支撑加固，找准支撑位置，选用合适材料进行，支撑体作仿树皮处理。

④病虫害防治。采用化学药物，人工喷洒防治。

- 古树62052500076保护修复措施：

- ①砌砖、换土、建围栏。修建围栏之前应优先对树体根部外围采取平整场地、清理外运垃圾。再根据古树名木的生长的位置透水砖砌筑高0.6米围挡基础（设置透气孔、排水孔），安装高1.5米水泥预制仿木围栏、油漆（因地制宜确定其形状、大小和高度）。然后在围栏内换土，围栏与树杆距离以人摸不至树杆为标准，尽量做到美观、耐久、原生态。

- ②修剪整枝。枯枝处理及修剪尽可能保护原貌，修剪有安全隐患的枯死枝、断枝、劈裂枝等，然后对伤口进行消毒、涂抹愈合剂、封口。

- ③树洞修补。对树体出现空洞应及时填充修补，防止进水，修复前应对洞内作防腐消毒处理。

- ④修筑护坡。按照现地情况砌筑护坡。砌筑护坡需要进行基础开挖、三合土夯实、石块、混凝土、透水砖砌筑护坡、砂浆外粉、土方回填。

⑤病虫害防治。采用化学药物，人工喷洒防治。

（二）、项目资金基本情况

张家川县2024年古树名木保护修复项目，资金来源为2024年中央林业和草原生态保护恢复资金。项目总投资6万元。

- 、绩效目标。一是对资金使用单位的实际产出和效益进行评价，改进预算决策和管理水平，提高资金使用效益；二是促进科学编制预算，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量；三是积极运用绩效评价结果，作为资金分配等重要依据。

- 、项目实施计划

对全县所辖13个乡（镇）、43个村的65株古树名木，通过病虫害防治、修枝、堵洞、支架、根部土壤更换、充填、改良、围栏建设等手段进行保护。2024年古树名木复壮保护对象为张家川县张棉乡田湾村（1株），平安乡铁固村（1株）。

- 项目资金使用及管理情况

- （一）、项目资金到位情况。张家川县2024年古树名木复壮保护项目资金全部到位。

（二）、项目资金实际使用情况。我县在古树名木保护资金运行过程中没有出现一例违规、挤占、挪用、截留、滞留、虚列等资金，专款专用，资金运行良好。

- （三）、项目资金管理情况分析。我县古树名木保护资金的管理及运行严格遵循县级财政资金管理办法。从资金计划下达、前期拨付使用、决算等各个环节，严格实行全程监督管理，做到专款专用。

- 项目组织实施情况

（一）、项目资金使用情况。我县古树名木保护项目资金到位后，每笔专项资金都要按照资金用途，严格编制实施方案组织实施。自然资源局建立资金内控制度，对项目实施单位资金用途严格监督，分类记账，资金运行良好。

（二）、项目组织实施情况。张家川县2024年古树名木保护修复项目委托张家川回族自治县思雨园林绿化工程有限公司实施。我局于2024年10月23日，抽调人员组成组成项目竣工验收工作组，验收采用实地查看及丈量的方法，对2024年古树名木保护修复项目工程进行了综合评价。经过对张家川县2024年古树名木保护修复项目验收，各项建设任务全部完成，整体建设质量较高，工程质量合格，通过验收。

- 项目支出绩效情况

- 、总体绩效目标完成情况。

对发现的濒危和病弱的古树名木实施保护复壮措施，延长成活时间;确保全县建城区外古树名木及古树后备资源得到科学有效保护和管理，促进其健康生长。古树名木保护工程的实施，保障和改善民生，提升我县的历史文化内涵，达到保护林木种质资源、民生改善的目标。对森林资源保护起到了积极地作用。

- 、绩效目标产出情况分析

- 1、产出指标完成情况。在全县所辖13个乡（镇）、43个村调查确定的65株濒危、衰弱古树，通过病虫害防治、修枝、堵洞、支架、根部土壤更换、充填、改良、围栏建设等手段进行复壮保护。2024年古树名木保护修复项目完成张棉乡田湾村1株，平安乡铁固村1株，共计2株一级古树的复壮保护目标，对全县古树名木资源的保护向前更进一步。

2、效益指标完成情况。对经济和社会等领域的影响。古树名木保护工程的实施，我县生态环境明显改善，对保障经济长期可持续发展的作用巨大，通过制定科学合理的保护措施，为古树名木健康生长创造了良好的条件，有利于生物多样性的形成，提高森林资源保护水平，达到促进古树名木木健康生长的目的。具有良好的生态效益。

- 3、满意度指标完成情况。古树名木保护工程的实施提升了我县文化的内涵，提高了旅游资源的品质，加强群众对古树名木保护的认识，群众的满意度进一步提高。

五、存在的问题和建议

我县的古树名木复壮保护工作进度较慢，还有许多生长衰弱古树没有得到复壮保护。建议古树复壮保护每年列入财政预算并提高古树名木保护资金的额度，能更好的完成全县古树名木保护工作。