附件1

2024年地质灾害排危除险项目

绩效自评报告

**一、项目基本情况**

（一）项目概况。

2024年张家川县降雨较多，尤其是2024年7至8月份主汛期发生的短时集中强降雨，单日局部降雨量超过100mm，导致部分村庄、道路出现滑坡、崩塌等地质灾害，道路毁坏、房屋破坏严重，影响范围较大，对张家川县人民的生命财产安全造成极大的威胁，为确保受威胁群众生命财产安全，实施此项目十分必要。根据《张家川县2024年地质灾害排危除险项目实施方案的批复》张发改〔2024〕419号，该项目主要对马关镇西台村五六组、连五乡贠家村新农村、平安乡梨树村四组、胡川镇深坷村六组、张棉乡马夭村七组、马关镇东庄村、大阳镇南山村四组、刘沟村老虎沟、大阳镇下渠村四组、梁山镇岳山村九组、吕湾村六组、胡川镇前梁村韩峡组崩塌进行排危除险工程，包含土方工程、挡土墙、排水渠、路面硬化及散水等，主要工程量包括土方开挖12557立方米、土方回填8780立方米土方外运3778立方米、混凝士2810.18立方米、浆砌块石 1112立方米、钢筋制做安装 1.35t。

1. 项目绩效目标情况。

本项目的年度计划目标是于2024年12月底前完成项目全部建设内容，确保工程建设质量，工程实施后将切实保护57户312名群众生命和财产安全，保护财产1140万元。

最大程度保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定，达到防灾减灾效益。

1. 项目预算执行情况。

张家川县2024年地质灾害排危除险项目总投资366万元，属县级资金。资金已到位，正在开展项目招标工作，截止目前暂没有资金支出。

**二、项目组织实施情况**

（一）项目实施情况。

严格按照《地质灾害防治资金管理办法》，建立项目管理台账，及时归集、完善项目资金有关文件和财务资料，充分发挥资金的监督管理作用，资金管理制度健全，资金使用审批手续规范。资金管理整体安全规范。通过招投标确定了有资质的施工、监理单位，确保施工安全。

1. 项目绩效目标完成情况。

截止2024年，项目绩效目标完成情况为：

1. 绩效目标：开展张家川县2024年地质灾害排危除险项目，完成地质灾害隐患点治理10处，正在开展项目前期招标工作。

2. 绩效目标：按时编制并启动2024年度实施方案100%，完成。

3. 绩效目标：有效的消除了地质灾害隐患数量10处，因项目正在招标，未竣工验收，项目绩效未完成。

4.全年预算数366万元。到位资金366万元，资金拨付0万元。

**三、存在的问题**

张家川县2024年地质灾害排危除险项目总投资366万元，到位366万元，截至目前未偏离绩效目标，下一步将锚定绩效目标任务，紧抓进度、质量及安全，确保绩效目标如数如期高质量完成。

**四、整改措施和建议**

目前，本项目绩效目标执行不存在偏差，确保按时完成项目建设任务，尽早发挥工程建设防灾作用，确保受地质灾害威胁群众生命财产安全。同时继续加强项目绩效目标运行监控。